|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „DANYCH KONTRAKTOWYCH”** |

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa PODKRYTERIUM** | | **Deklaracja Wykonawcy**  **z Oferty**  **[TAK/NIE]** | **Waga podkryterium w pkt** | **Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK** |
| 1. Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni: | |  | | |
| 1. od 0,45 do 0,47 włącznie | |  | 3 | Zgodnie z  Tabelą nr 1 |
| 1. od 0,48 do 0,50 włącznie | |  | 6 |
| 1. od 0,51 i więcej | |  | 9 |
| 1. Równość podłużna nawierzchni: | |  | | |
| 1. od 1,2 do 1,4 | |  | 4 | Zgodnie z  Tabelą nr 2 |
| 1. od 1,1 i mniejszych | |  | 8 |
| 1. Personel Wykonawcy | |  | | |
| 1. Dyrektor Kontraktu / Przedstawiciel Wykonawcy | 1 zadanie |  | 2 | 500 zł /dzień |
| 2 i więcej zadań |  | 5 | 1000 zł /dzień |
| 1. Kierownik Budowy | 1 zadanie |  | 3 | 1000 zł /dzień |
| 2 i więcej zadań |  | 6 | 2000 zł /dzień |
| 1. Termin realizacji Kontraktu | |  | | |
| 1. skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc | |  | 3 | 1,5% CK |
| 1. skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące | |  | 6 | 4,5% CK |
| 1. skrócenie terminu realizacji o 3 miesięce | |  | 12 | 6% CK |

Tabela nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru** | **Redukcja w PLN za  1 km elementu nawierzchni** |
| 0,01 | 1000 |
| 0,02 | 3900 |
| 0,03 | 8800 |
| 0,04 | 15700 |
| 0,05 | 24500 |
| 0,06 | 35300 |
| 0,07 | 48000 |
| 0,08 | 62700 |
| 0,09 | 79400 |

Tabela nr 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru** | **Redukcja w PLN za 1 km elementu nawierzchni** |
| 0,1 | 12250 |
| 0,2 | 24500 |
| 0,3 | 36750 |
| 0,4 | 49000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data i podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)